## Slide 1
一、上一阶段工作Checklist
No. | 工作内容 | 计划完成时间 | 已开展的具体工作 | 状态
 | 主体工作 |  |  | 
1. | TPT | 10月 | 1. 处理禅道bug； 2. 完成moe需求功能开发（ops、agi、moe算法超时时间设置为1800s；DataOps上传文件新增校验（1. 表头第一列时间字段，名字"timeStamp";2. 内容校验前5行timeStamp，数据时间可以转成"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"标准格式）； 3.配合一体机环境算法管理、任务管理模块联调并完成禅道bug处理； 4.手动同步兴瑞版本内置算法； 5.排查火山云环境任务新增原因，配合指标服务联调取消新增租户默认初始化任务； 6.处理任务管理模块loki日志默认查询最近一小时bug, 改为页面默认显示查询最近一小时，最多查看一天； 7.完成任务管理模块算法调用类型任务增加通道消息通知应用管理需求开发； 8.修复tpt-system测试禅道bug； | 完成